## Sprint Review 7/04-2015

Anteckningar: Simon Bothén

# Vad som skulle göras under denna sprint

* Mesta dokumentationen.
* Projektplanen.
* PoC bana.
* Karaktärsförmågor.
* Lokalt nätverk.
* Placeholdermodeller

# Vad som inte blev klart

* Krav, validering och designdokumentet.
* 90% av placeholders.

# Producerade Artefakter

* Planneringsdokument.
* Poc level.
* Gareth sköld mekanik samt Narissas hook.
* Nätverk via en server.

# Noteringar

* Planneringsdokument fick ändras till stor del. För att vi fick endel som vi inte tänkt på plus att nätverksbiten kunde skippas direkt till server biten. Detta gör att mer tid kan läggas på gameplay.
* Implementera Gareth skript som Simon J skrivit.